Дело № 3-142/2/2024

УИД:09МS0014-01-2024-001577-03

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о назначении административного наказания

19 июня 2024 года								г. Лермонтов

Мировой судья судебного участка № 1 г. Лермонтова Ставропольского края Изотенок И.И., и.о. мирового судьи судебного участка № 2 г. Лермонтова Ставропольского края,

с участием:

лица привлекаемого к административной ответственности	                             Масловой Н.А.

помощника прокурора                                                                                                 Петренко И.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении в отношении:

Масловой Н.А.

в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ

УСТАНОВИЛ:

- 14 июля 2023 года между управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Лермонтова и ИП Масловой Н.А. заключен муниципальный контракт № х на выполнение работ по рекультивации существующего полигона ТБО, расположенного на западной окраине г. Лермонтова Ставропольского края (кадастровый номер земельного участка х) (2 биологический этап) на сумму 755 504 рубля 64 копейки.

- Согласно п. 4.1 муниципального контракта срок выполнения работ до 1 ноября 2023 года с даты заключения контракта. По состоянию на 1 ноября 2023 года работы не были сданы на сумму 349 808 рублей 40 копеек. Вместе с тем установлено, что акт о приемке выполненных работ подписан 15 декабря 2023 года. Кроме того, факт неисполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом подтверждается и претензионной перепиской управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Лермонтова с ИП Масловой Н.А.

- Неисполнение обязательств, предусмотренных договором, привело к не достижению в установленный срок целей, поставленных заказчиком перед исполнителем, которые в данном случае определены социальной значимостью полигона ТБО в рамках национального проекта «Экология», что непосредственно создает опасность для окружающей среды, а также нарушает конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду.

- Маслова Н.А. в судебном заседании вину в совершении административного правонарушения признала полностью, просила строго не наказывать.

- В судебном заседании помощник прокурора г. Лермонтова Петренко И.С., пояснила, что своими действиями Маслова Н.А. нарушила ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, и просит назначить ей наказание, предусмотренное санкцией статьи.

- Вина Масловой Н.А. подтверждается имеющимися в материалах дела: постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении от 31 мая 2024 года, письменными объяснениями Маловой Н.А., письмом Администрации г. Лермонтова, выпиской из ЕГРЮЛ; копией паспорта Масловой Н.А., объяснениями представителя Администрации г. Лермонтова, муниципальным контрактом № х.

- Действия Масловой Н.А. подлежат квалификации по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ - действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности.

- При назначении административного наказания должностному лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение должностного лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность (части 1 и 3 статьи 4.1 КоАП РФ).

- Обстоятельством, смягчающим административную ответственность Масловой Н.А., является признание вины, раскаяние в содеянном.

- Обстоятельств, отягчающих административную ответственность Масловой Н.А., судом по делу не установлено.

- С учетом изложенных выше обстоятельств, характера совершенного правонарушения, а также принимая во внимание финансовое положение привлекаемого к административной ответственности должностного лица, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих административную ответственность обстоятельств, суд приходит к выводу, что в совокупности указанные обстоятельства позволяют назначить наказание в виде административного штрафа в размере 10 % стоимости, предусмотренной контрактом на выполнение работ, предусмотренного статьей 7.32 КоАП РФ.

- На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 4.1 – 4.3; ч.7 ст.7.32, 23.1, 29.4 - 29.7, 29.10, 30.1-30.3 КоАП РФ, суд:

- ПОСТАНОВИЛ:

- Маслову Н.А. признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 10 % стоимости, предусмотренной контрактом на выполнение работ в размере 34980 рублей 84 копейки.

- Реквизиты перечисления штрафа: УФК по Ставропольскому краю (Управление по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края л/с 04212000060), ИНН 2634051915, КПП 263401001, Банк: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ г. Ставрополь, БИК 010702001, номер счета получателя: 03100643000000012100, ОКТМО - 07718000, КБК - 00811601073019000140, УИН 0355703701535001422407137.

- Административный штраф должен быть уплачен в срок, установленный ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ: не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

- Квитанцию об уплате административного штрафа необходимо представить в судебный участок № 2 г. Лермонтова Ставропольского края.

- За неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, установлена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

- Постановление может быть обжаловано в Лермонтовский городской суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления, через мирового судью.

- Мировой судья							                И.И. Изотенок